КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 января 2025 года                          с. Каптырево                                                       № 6

«Об утверждении плана мероприятий по развитию противопожарного водоснабжения на 2025 год»

В целях обеспечения наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Каптыревский сельсовет», руководствуясь Уставом Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по развитию противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Каптыревский сельсовет» на 2025 год (приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям организаций водопроводного хозяйства и иных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Каптыревский сельсовет», имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения, в срок до 10.02.2025 года обеспечить приведение в исправное состояние пожарных гидрантов, обслуживаемых организаций (отремонтировать неисправные пожарные гидранты, расположенные на подведомственной территории, обновить указатели пожарных гидрантов, прочистить сливы ПГ для защиты от перемерзания при эксплуатации в зимний период).

2.1. принять меры к приведению в работоспособное состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

2.2. принимать немедленные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации;

2.3. восстанавливать доступ к пожарным гидрантам, которые засыпаны при ремонте дорожных покрытий, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

2.4. принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения.

3. МУП «Водоканал» Иджинского сельсовета, осуществляющему водоснабжение муниципального образования «Каптыревский сельсовет» рекомендуется:

- провести проверку технического состояния, ремонт неисправных водозаборных башен и пожарных гидрантов;

- предусмотреть и осуществить мероприятия по организации бесперебойного, а также резервного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Каптыревский сельсовет» для случаев пожаротушения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельчанка».

Глава Каптыревского сельсовета                                                                              О.Н. Горлов

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Каптыревского сельсовета от 09.01.2025 г. № 6 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по развитию противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Каптыревский сельсовет» на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена пришедших в негодность водопроводных сетей с восстановлением пожарных гидрантов. | постоянно | Глава сельсовета; Директор МУП «Водоканал» Иджинского сельсовета» Мусалова О.С.* |
| 2. | Подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды. | постоянно | Глава сельсовета; Директор МУП «Водоканал» Иджинского сельсовета» Мусалова О.С.* |
| 3. | Регулярный осмотр источников противопожарного водоснабжения в целях проверки исправности и обеспечения беспрепятственного подъезда к ним. | постоянно | Глава сельсовета; Директор МУП «Водоканал» Иджинского сельсовета» Мусалова О.С.*; Заведующий МКУ ЦБ ХО ПО ОМС Бутырская М.П. |
| 4. | Инвентаризация источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Каптыревский сельсовет» с целью определения собственника, арендатора. | до 01 июня | Глава сельсовета; Заведующий МКУ ЦБ ХО ПО ОМС Бутырская М.П. |
| 5. | Устранение неисправностей источников противопожарного водоснабжения и оборудование их указателями установленного образца. | постоянно | Глава сельсовета; Директор МУП «Водоканал» Иджинского сельсовета» Мусалова О.С.* |
| 6. | Беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам противопожарного водоснабжения, расположенным на территории предприятий, организаций для целей пожаротушения и ликвидации стихийных бедствий, а также для осуществления проверки их состояния. | постоянно | Глава сельсовета; Заведующий МКУ ЦБ ХО ПО ОМС Бутырская М.П. |
| 7. | Обеспечение безводных населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) (при наличии финансирования). | постоянно | Глава сельсовета |
| 8. | Формирование единой базы данных по источникам противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования. | постоянно | Глава сельсовета; Директор МУП «Водоканал» Иджинского сельсовета» Мусалова О.С.* |
| 9. | Контроль за содержанием источников противопожарного водоснабжения организациями, эксплуатирующими муниципальные системы и источники питьевого и противопожарного водоснабжения. | постоянно | Глава сельсовета |

* - носит рекомендательный характер